附件1

中国音乐学院信息化建设项目（系统集成类）

验收归档资料一览表

| 序号 | 材料名称 | 准备要点 | 准备人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1册 | 立项申请与批复资料 |  |  |  |
| 1.1 | 报市经信局全套材料（申报书、补充技术方案、项目预算明细表） | 申报材料及批复，不能漏项 | 校方项目负责人 | 复印件 |
| 1.2 | 市经信局关于项目批复文件 |  |  | 复印件 |
| 1.3 | 报市财政的全套材料（申报文本、可行性报告、专家评审报告、项目申报书补充资料、项目绩效目标申报表、项目预算明细表等） |  |  | 复印件 |
| 1.4 | 市财政投资评审中心项目批复预算明细表 |  |  | 复印件 |
| 第2册 | 招投标资料 |  |  |  |
| 2.1 | 招标文件 | 招标代理发售的招标文件为准，注意从招标代理处留存 | 校方项目负责人 | 原件或复印件 |
| 2.2 | 中标的投标文件（正本） | 招标代理递交给校方后注意留存 |  | 原件或复印件 |
| 2.3 | 中标通知书 | 招标代理发给中标方 |  | 复印件 |
| 第3册 | 合同文件 |  |  |  |
| 3.1 | 合同书及其附件 |  | 校方项目负责人 | 复印件 |
| 3.2 | 合同审核意见 |  |  | 复印件 |
| 3.3 | 合同变更补充协议 | 如有 |  | 复印件 |
| 3.4 | 合同谈判记录等其他材料 | 如有 |  | 复印件 |
| 第4册 | 项目实施方案及计划 |  |  |  |
| 4.1 | 实施团队及人员安排 | 注意响应招标文件、投标文件中的人员、资质 | 中标人 |  |
| 4.2 | 实施计划及进度安排表 | 细化到每周每天的具体安排 |  |  |
| 4.3 | 项目建设技术方案 | 技术路线、设备或系统连接技术方案、系统总体架构图、设备连接总拓扑图及分项拓扑图、核心关键技术难点、解决方案 | 中标人 |  |
| 4.4 | 系统设计与实施方案 | 针对本项目，从整体系统、连接性、局部与全局，系统设计方案、设施方案 |  |  |
| 第5册 | 工程技术资料 |  |  |  |
| 5.1 | 实施报告 | 针对项目建设技术方案、系统设计与实施方案，具体实施时设备部署、安装的详细报告，是否达到系统预期目标 | 中标人 |  |
| 5.2 | 施工安装记录 | 细化到设备安装、布线施工等记录，什么日期在什么地点，进行了什么样的施工安装 | 中标人 |  |
| 5.3 | 调试记录 | 细化到设备调试、布线连接调试等记录，什么日期在什么地点，进行了什么样的调试，调试过程、产生的结果 | 中标人 |  |
| 5.4 | 工程施工图、工程竣工图（加盖竣工章） | 以CAD画出设计图、竣工图，设备安装及综合布线信息点位图（注意综合布线长度可量化、设备及点位数量可清点） | 中标人 | 打印A3幅面 |
| 5.5 | 端口关系对应表 | 细化到各机柜与各设备端口、各房间连接端口与设备之间的详细对应表 |  |  |
| 5.6 | 工程材料使用清单 | 综合布线、设备集成安装等工程，实施楼宇、信息点位数、光缆部署情况、接头、综合布线机柜、配线架、理线架、跳线、熔接等工程实施清单、材料、长度、施工费用、用途等详细情况（建议采用广联达软件进行标准化计算） | 中标人 |  |
| 5.7 | 各分项验收记录 |  | 中标人与项目负责人 |  |
| 5.8 | 技术交底 | 施工范围、工程量、工作量和施工进度要求；施工图纸的解说：设计者的大体思路，以及自己以后在施工中存在的问题等；施工方案措施；操作工艺和保证质量安全的措施：先进的机械设备和高素质的工人等；技术检验和检查验收要求 | 中标人 |  |
| 第6册 | 设备管理及技术资料 |  |  |  |
| 6.1 | 设备到货签收单 | 本次合同下的所有货物交付甲方现场收货单（双方签字） | 中标人与项目负责人 | 原件及复印件 |
| 6.2 | 设备清单一览表 6.2.1 本次投标的设备清单一览表（参考投标项、技术参数） 6.2.2 本次合同签署设备清单一览表（参考合同、技术参数） 6.2.3本次实际供货的设备清单一览表（与合同对比一览表） | 须说明有无变更，是否经过甲方同意（须甲方签字认可）、变更理由 | 中标人 |  |
| 6.3 | 设备部署物理位置一览表 | 软硬件设备等固定资产安装部署的物理位置（楼宇房间号）或临时库存位置,须逐条标注该设备的唯一可识别出厂编码） | 中标人 |  |
| 6.4 | 设备配置报告 | 对照项目设备清单一览表下的每一个设备、逐条说明设备产品的功能、详细配置方案、IP地址分配表、操作账户及口令、配置参数 | 中标人 |  |
| 6.5 | 授权书、软件许可协议、海关商检相关文件、原产地证明、产品质量证明、设备代理商营业执照复印件 |  |  |  |
| 6.6 | 设备随机文件、装箱单、合格质量证、保修卡 |  |  |  |
| 6.7 | 设备图纸、说明书、操作手册、检测报告 |  |  |  |
| 6.8 | 安装测试记录 |  |  |  |
| 6.9 | 升级、换版的请示与批复及验收文件 | 如有 |  |  |
| 第7册 | 项目管理资料 |  |  |  |
| 7.1 | 项目组织与管理制度 |  | 中标人 |  |
| 7.2 | 项目建设总结报告 |  |  |  |
| 7.3 | 项目变更申请、项目变更审批文件 | 如有 |  |  |
| 7.4 | 各类技术方案评审文件 |  | 中标人 |  |
| 7.5 | 安全施工方案及保证书 |  |  |  |
| 7.6 | 知识产权文件证书 |  |  |  |
| 7.7 | 项目会议记录 |  |  |  |
| 7.8 | 项目周（月）报、项目大事记、项目简报 |  |  |  |
| 7.9 | 初验申请、初验意见 |  | 中标人 甲方 |  |
| 7.10 | 试运行方案、试运行报告、试运行用户评价意见 |  | 中标人 甲方 |  |
| 7.11 | 终验申请、终验意见 |  | 中标人 甲方 |  |
| 7.12 | 相关影像资料和多媒体演示汇报资料 |  | 中标人 |  |
| 7.13 | 项目决算报告 | 比对招标投标文件、合同，逐项一一对应进行比较，是否供货完成，是否完成系统集成任务、是否有变更，综合布线系统等工程性项目须采用专业工程计算软件、可量化工程费用、价格是否有变更 | 中标人 |  |
| 第8册 | 质量保证及售后服务保证资料 |  |  |  |
| 8.1 | 项目保修方案 |  | 中标人 |  |
| 8.2 | 项目运维方案 | 原厂、集成商售后服务承诺文件、售后保障计划 |  |  |
| 8.3 | 项目质量保证书 | 原厂项目质保证明（盖章） 投标人质保证明 |  |  |
| 第9册 | 测试报告 |  |  |  |
| 9.1 | 功能自检报告、缺陷报告 | 针对本项目系统或设备功能的测试报告、发现缺陷报告（须乙方签字盖章） | 中标人 |  |
| 9.2 | 性能测试报告 | 针对本项目系统或设备整体性能及局部性能的测试报告（须乙方签字盖章） | 中标人 |  |
| 9.3 | 用户测试报告 | 针对本项目的功能和性能测试报告，需要甲方确认签字 | 中标人 |  |
| 9.4 | 第三方机构测试报告 | 加盖第三方公章、测试人员签字 | 第三方 | 如需 |
| 第10册 | 培训资料 |  |  |  |
| 10.1 | 用户手册 |  | 中标人 |  |
| 10.2 | 培训计划、课程体系、培训教材、培训记录及培训文档 |  |  |  |
| 第11册 | 监理资料 |  |  | 此项适用含监理项目 |
| 11.1 | 监理大纲、监理规划、监理细则 |  | 监理公司 |  |
| 11.2 | 总监理工程师任命 |  |  |  |
| 11.3 | 资质审核、设备材料报审、复检记录 |  |  |  |
| 11.4 | 开（停、复、返）工令 |  |  |  |
| 11.5 | 施工组织计划、技术方案、试运行方案审核记录 |  |  |  |
| 11.6 | 需求变更确认，工程进度、延长工期、人员变更审核 |  |  |  |
| 11.7 | 监理通知、监理建议、工作联系单、问题处理报告、协调会纪要、备忘录 |  |  |  |
| 11.8 | 监理周（月）报、阶段性报告、专题报告 |  |  |  |
| 11.9 | 工程款支付审核、索赔处理文件 |  |  |  |
| 11.10 | 项目监理工作总结报告 |  |  |  |
| 11.11 | 巡检记录、监理日志 |  |  |  |
| 11.12 | 监理影像资料 |  |  |  |
| 第12册 | 财务及资产资料 |  |  |  |
| 12.1 | 项目款支付申请及审批 |  | 校方项目负责人 | 复印件 |
| 12.2 | 发票 |  | 校方项目负责人 | 复印件 |
| 12.3 | 资产清单 | 上账材料 | 校方项目负责人 | 复印件 |
| 12.4 | 经费结算表 |  | 校方项目负责人 |  |
| 12.5 | 绩效报告 | 依财务绩效报告要求格式 | 校方项目负责人 中标方协助 |  |
| 13 | 专家会议终验报告 | 存档报告 网络信息中心组织 |  |  |

- 第一册至第第三册、第12册由项目负责人准备

- 第四册至第十册，加盖中标公司公章及骑缝章，补齐签字手续；第11册由监理单位准备，加盖监理方公章及骑缝章。

- 上述所有资料装订成册一式2份，网络信息中心存档1份；项目单位存档1份，并且所有材料电子版交甲方存档。

- 目录清晰、排版清晰、图文规范、页码有序、装订规范。

- 最终专家验收通过报告粘贴在册中，存档。

附件2

中国音乐学院信息化建设项目（软件开发类）

验收归档资料一览表

| 序号 | 材料名称 |  | 准备要点 | 准备人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1册 | 立项申请与批复资料 |  |  |  |  |
| 1.1 | 报市经信局全套材料（申报书、补充技术方案、项目预算明细表） |  | 申报材料及批复，不能漏项 | 校方项目负责人 | 复印件 |
| 1.2 | 市经信局关于项目批复文件 |  |  |  | 复印件 |
| 1.3 | 报市财政的全套材料（申报文本、可行性报告、专家评审报告、项目申报书补充资料、项目绩效目标申报表、项目预算明细表等） |  |  |  | 复印件 |
| 1.4 | 市财政投资评审中心项目批复预算明细表 |  |  |  | 复印件 |
| 第2册 | 招投标资料 |  |  |  |  |
| 2.1 | 招标文件 |  | 招标代理发售的招标文件为准、资后处留存 | 校方项目负责人 | 原件或复印件 |
| 2.2 | 中标的投标文件（正本） |  | 招标代理递交给校方，资后处留存 |  | 原件或复印件 |
| 2.3 | 中标通知书 |  | 招标代理发给中标方 |  | 复印件 |
| 第3册 | 合同文件 |  |  |  |  |
| 3.1 | 合同书及其附件 |  |  | 校方项目负责人 | 复印件 |
| 3.2 | 合同律师审核意见 |  |  |  | 复印件 |
| 3.3 | 合同变更补充协议 |  | 如有 |  | 复印件 |
| 3.4 | 合同谈判记录等其他材料 |  | 如有 |  | 原件 |
| 第4册 | 项目实施方案及计划 |  |  |  |  |
| 4.1 | 开发团队及人员安排 |  |  | 中标人 |  |
| 4.2 | 项目开发计划及进度安排表 |  |  |  |  |
| 4.3 | 项目开发方案 |  | 软件技术架构、业务架构、数据架构、安全架构等解决方案 | 中标人 |  |
| 第5册 | 系统开发技术资料 |  |  |  |  |
| 5.1 | 系统设计与实施方案 |  |  |  |  |
| 5.2 | 需求调研计划、调研记录、需求规格说明书、需求评审文件 |  |  |  |  |
| 5.3 | 概要设计报告 | 技术评审文件 |  |  |  |
| 5.4 | 详细设计报告 |  |  |  |  |
| 5.5 | 数据库设计报告 |  |  |  |  |
| 5.6 | 系统缺陷整改记录 |  |  |  |  |
| 5.7 | 系统安装配置手册 |  |  |  |  |
| 5.8 | 系统故障应急恢复预案 |  |  |  |  |
| 5.9 | 系统源代码及说明 |  |  |  |  |
| 5.10 | 标准规范 |  |  |  |  |
| 第6册 | 数据建库技术资料 |  |  |  |  |
| 6.1 | 数据采集建库详细技术方案、技术评审文件 |  |  |  |  |
| 6.2 | 实施计划 |  |  |  |  |
| 6.3 | 数据质量检查方案 |  |  |  |  |
| 6.4 | 数据质量检查报告 |  |  |  |  |
| 6.5 | 数据标准规范 |  |  |  |  |
| 6.6 | 数据公共接口标准，规范 |  | 提供数据接口的对接文档，及技术资料 |  |  |
| 第7册 | 项目管理资料 |  |  |  |  |
| 7.1 | 项目组织与管理制度 |  |  | 中标人 |  |
| 7.2 | 项目建设总结报告 |  |  |  |  |
| 7.3 | 项目变更申请、项目变更审批文件 |  |  |  |  |
| 7.4 | 各类技术方案评审文件 |  |  | 中标人 |  |
| 7.5 | 安全施工方案及保证书 |  |  |  |  |
| 7.6 | 知识产权文件证书 |  |  |  |  |
| 7.7 | 项目会议记录 |  |  |  |  |
| 7.8 | 项目周（月）报、项目大事记、项目简报 |  |  |  |  |
| 7.9 | 使用者测试意见 |  |  | 中标人 甲方 |  |
| 7.10 | 中标方验收申请报告（附件1） 项目负责单位项目验收预检检查表（初验）（附件2） |  |  | 中标人 甲方 |  |
| 7.11 | 试运行方案、试运行报告、试运行用户评价意见 |  |  | 中标人 甲方 |  |
| 7.12 | 中标方验收申请报告（附件1） 项目负责单位项目验收预检检查表（终验）（附件2） |  |  | 中标人 甲方 |  |
| 7.13 | 相关影像资料和多媒体演示汇报资料 |  |  | 中标人 |  |
| 7.14 | 项目决算报告 |  | 比对招标投标文件、合同，逐项一一对应进行比较，是否供货完成，是否完成系统集成任务、是否有变更，是否有赠送，综合布线系统等工程性项目须采用专业工程计算软件、可量化工程费用、价格是否有变更 | 中标人 |  |
| 第8册 | 质量保证及售后服务保证资料 |  |  |  |  |
| 8.1 | 项目保修方案 |  |  | 中标人 |  |
| 8.2 | 项目运维方案 |  | 原厂、集成商售后服务承诺文件、售后保障计划 |  |  |
| 8.3 | 项目质量保证书 |  | 原厂项目质保证明（盖章） 投标人质保证明 |  |  |
| 第9册 | 测试报告 |  |  |  |  |
| 9.1 | 软件系统测试方案 |  |  | 中标人 |  |
| 9.2 | 软件系统测试用例 |  |  |  |  |
| 9.3 | 软件系统测试问题卡 |  |  |  |  |
| 9.4 | 软件系统测试报告 |  |  |  |  |
| 9.5 | 安全测评报告 |  |  |  |  |
| 第10册 | 培训资料 |  |  |  |  |
| 10.1 | 用户操作手册 |  |  | 中标人 |  |
| 10.2 | 软件安装手册 |  |  |  |  |
| 10.3 | 软件本地化指南 |  |  |  |  |
| 10.4 | 培训计划、课程体系、培训教材、培训记录及培训文档 |  |  |  |  |
| 第11册 | 监理资料 |  |  |  | 此项适用含监理项目 |
| 11.1 | 监理大纲、监理规划、监理细则 |  |  | 监理公司 |  |
| 11.2 | 总监理工程师任命 |  |  |  |  |
| 11.3 | 资质审核、设备材料报审、复检记录 |  |  |  |  |
| 11.4 | 开（停、复、返）工令 |  |  |  |  |
| 11.5 | 实施组织计划、技术方案、试运行方案审核记录 |  |  |  |  |
| 11.6 | 需求变更确认，工程进度、延长工期、人员变更审核 |  |  |  |  |
| 11.7 | 监理通知、监理建议、工作联系单、问题处理报告、协调会纪要、备忘录 |  |  |  |  |
| 11.8 | 监理周（月）报、阶段性报告、专题报告 |  |  |  |  |
| 11.9 | 工程款支付审核、索赔处理文件 |  |  |  |  |
| 11.10 | 项目监理工作总结报告 |  |  |  |  |
| 11.11 | 巡检记录、监理日志 |  |  |  |  |
| 11.12 | 监理影像资料 |  |  |  |  |
| 第12册 | 财务及资产资料 |  |  |  |  |
| 12.1 | 项目款支付申请及审批 |  |  | 校方项目负责人 | 复印件 |
| 12.2 | 发票 |  |  | 校方项目负责人 | 复印件 |
| 12.3 | 资产清单 |  | 上账材料 | 校方项目负责人 | 复印件 |
| 12.4 | 经费结算表 |  |  | 校方项目负责人 |  |
| 12.5 | 绩效报告 |  | 依财务绩效报告要求格式 | 中标方协助校方项目负责人 |  |
| 第13册 | 专家会议终验报告 |  | 存档报告 网络信息中心组织 |  |  |

- 第一册至第第三册、第12册由项目负责人准备

- 第四册至第十册，加盖中标公司公章及骑缝章，补齐签字手续；第11册由监理单位准备，加盖监理方公章及骑缝章。

- 上述所有资料装订成册一式2份，网络信息中心存档1份；项目单位存档1份，并且所有材料电子版交甲方存档。

- 目录清晰、排版清晰、图文规范、页码有序、装订规范。

- 最终专家验收通过报告粘贴在册中，存档。

附件3

项目验收申请表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 承建单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 验收类型 | □初步验收 □竣工验收 |
| 项目合同规定任务和目标完成情况 |  |
| 经费使用 情况 | 财政批复金额 万元，合同金额 万元，目前已支付 万元，尚未支付 万元。 |
| 测试情况 | □自行检测 □第三方检测，检测单位 |
| 试运行情况 | 已试运行 月，系统运行正常，各项功能满足合同要求，达到验收要求。 |
| 其他说明 事项 |  |
| 承建单位 签章 | （盖章） 年 月 日 |
| 监理单位 意见 | （盖章） 年 月 日 |

注：中标方和监理单位提交给项目负责单位

附件4

项目验收预检检查表（初验）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 项目责任人 |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  | 意见 （√×） | 备注 |
| 1 | 完成合同规定的建设任务 |  |  |  |  |
| 2 | 各项内容经检测合格 |  |  |  |  |
| 3 | 承建单位已完成用户试用、测试期间发现问题的整改 |  |  |  |  |
| 4 | 完成国有资产设备的上账工作 |  |  |  |  |
| 5 | 验收资料齐全、完整、准确 |  |  |  | 附资料清单 |
| 预检意见： 项目 达到/基本达到 初验条件，建议开展初验后续工作。 项目负责人签字： 日期： |  |  |  |  |  |
| 项目所在单位意见（加盖公章）： 单位负责人签字： 日期： |  |  |  |  |  |

注：项目负责单位提交给网络信息中心

项目验收预检检查表（终验）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 项目责任人 |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  | 意见 （√×） | 备注 |
| 1 | 完成合同规定的建设任务 |  |  |  |  |
| 2 | 各项内容经检测合格 |  |  |  |  |
| 3 | 经试运行三个月以上并合格 |  |  |  |  |
| 4 | 项目需求单位出具了评价意见，表明系统功能符合业务需要 |  |  |  |  |
| 5 | 承建单位已完成用户试用、测试、试运行期间发现问题的整改 |  |  |  |  |
| 6 | 系统已部署到正式运行环境，各种设备经加电运行，状态正常 |  |  |  |  |
| 7 | 完成相关培训工作 |  |  |  |  |
| 8 | 项目相关软硬件符合知识产权相关政策法规要求，无侵犯知识产权行为 |  |  |  |  |
| 9 | 完成国有资产设备的上账工作 |  |  |  |  |
| 10 | 验收资料齐全、完整、准确 |  |  |  | 附资料清单 |
| 预检意见： 项目 达到/基本达到 终验条件，建议开展终验后续工作。 项目负责人签字： 日期： |  |  |  |  |  |
| 项目所在单位意见（加盖公章）： 单位负责人签字： 日期： |  |  |  |  |  |

注：项目负责单位提交给网络信息中心

附件5

中国音乐学院信息化建设项目专家验收报告

| 项目 名称 |  |  |  | 验收 日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收 意见 及 评价 |  |  |  |  |  |  |
| 验收 结论 | 通过验收/不通过/修改后通过 |  |  |  |  |  |
| 专家名单及 签 字 | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 |  | 签字 |  |

附件4

项目建设总结报告模板

一、项目背景

二、项目内容与完工情况

对照项目合同约定内容，简要描述完成工作内容、工作量及情况。

三、项目方案设计

简要介绍项目总体方案、技术框架、网络及系统部署图、各分项设计。

四、软硬件设备

可以以列表形式，描述项目涉及的设备、软件及其他材料的采购情况，要包括资金明细。

五、组织与实施情况

简要介绍项目组织机构、团队成员及职责分工，实施过程的主要阶段、各阶段完成的主要工作及项目大事记。

六、测试整改情况

主要包括三部分内容。

一是质量自检情况。承建单位按照有关标准、设计要求，自行组织对项目各项内容的检测、调试、测试的工作组织、依据、过程及结果。

二是第三方测试情况。介绍第三方测试组织、检测内容及结果。

三是问题整改情况。承建单位对试用、测试中发现的问题进行整改的过程、结果，监理的复核确认情况。

七、应用情况及取得的效益

简要介绍系统部署后实际用户使用评价，对支撑业务工作或者服务社会公众的价值，经济社会效益评价，案例。

八、监理工作情况

监理内容、监理目标、监理依据、监理方法、建立过程情况、相关问题和建议、监理组织机构和人员等。

九、资金使用情况

财政批复资金，招投标资金，合同资金，累计支付资金，尚未支付资金。

十、验收情况

简要描述项目初验、试运行和终验的组织、结论。

十一、存在的问题及建议

附件5

检测标准与要求

机房工程 ：

- 《GB/T 2887-2000电子计算机场地通用规范》

《GB 50174-1993电子计算机机房设计规范》

- 《SJ/T 31469-2002 防静电地面施工及验收规范》

《GB 9361-88 计算站场地安全要求》

《GB50057 建筑物防雷设计规范》

《GB/T 50314 智能建筑设计标准》

综合布线系统：

《GB/T 50311-2000建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》

《GB/T 50312 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

网络安全和管理平台：

- 《GB/T 18336 信息技术安全性评估准则》

《GB 17859-1999计算机信息系统安全保护等级划分准则》

《GB/T18019-1999信息技术-包过滤防火墙安全技术要求》

《GB/T18020-1999信息技术-应用级防火墙安全技术要求》

《ISO/IEC 17799-2005 信息技术－信息安全管理技术规范》

《GB/T 20269-2006  信息安全技术  信息系统安全管理要求》

《GB/T 20270-2006  信息安全技术  网络基础安全技术要求》

《GB/T 20271-2006  信息安全技术  信息系统通用安全技术要求》

《GB/T 20272-2006  信息安全技术  操作系统安全技术要求》

《GB/T 20273-2006  信息安全技术  数据库管理系统安全技术要求》

《GB/T 20274.1-2006  信息安全技术  信息系统安全保障评估框架  第一部分：简介和一般模型》

《GB/T 20275-2006  信息安全技术  入侵检测系统技术要求和测试评价方法》

《GB/T 20276-2006  信息安全技术  智能卡嵌入式软件安全技术要求（EAL4增强级）》

《GB/T 20277-2006  信息安全技术  网络和终端设备隔离部件测试评价方法》

《GB/T 20278-2006  信息安全技术  网络脆弱性扫描产品技术要求》

《GB/T 20279-2006  信息安全技术  网络和终端设备隔离部件安全技术要求》

《GB/T 20280-2006  信息安全技术  网络脆弱性扫描产品测试评价方法》

《GB/T 20281-2006  信息安全技术  防火墙技术要求和测试评价方法》

《GB/T 20282-2006  信息安全技术  信息系统安全工程管理要求》

《GB/Z 20283-2006  信息安全技术  保护轮廓和安全目标的产生指南》

《GB/T 19716-2005 信息技术 信息安全管理实用规则》

《GB/T 20008-2005 信息安全技术 操作系统安全评估准则》

《GB/T 20009-2005 信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则》

《GB/T 20010-2005 信息安全技术 包过滤防火墙评估准则》

《GB/T 20011-2005 信息安全技术 路由器安全评估准则》

网络基础平台：

- 《RFC 2544 网络互联设备基准测试方法》

《RFC 2889 局域网交换设备的基准测试方法》

- 《YD5051－97 本地网通信线路工程验收规范》

《YD5070-98 公用计算机互联网工程验收规范》

信息应用系统：

《GB/T 17544-1998 信息技术 软件包 质量要求和测试》

- 《GB/T 16260-1996 软件工程 产品质量》

《GB/T 18905-2002软件工程 产品评价》